RecoForeJP

開発履歴 — 初期化から動く卒論システム完成まで

16 フェーズで振り返るプロジェクトジャーニー

# はじめに

このドキュメントは RecoForeJP プロジェクトの「開発の流れ」を時系列で振り返るものです。リファレンス的な「開発ガイド.docx」とは違い、「最初に何をして、次に何を解決し、なぜそうしたか」をストーリーとして読めるよう構成しています。

全 40 コミット・8 マージ済み PR・5 cherry-pick PR を 16 フェーズに整理。各フェーズは下記の構成:

▶ 何を: そのフェーズで作ったもの

▶ なぜ: 動機・前段との関係

▶ 学び: ハマったこと、設計上の判断

# Phase 01  —  リポジトリ初期化 + Monorepo ブートストラップ

関連: PR #1 (RECO-6)

▶ 何を

GitHub リポジトリを切り、5 つのサービス（frontend, api-gateway, user-service, item-service, ai-service）+ infra + docs + scripts の ディレクトリ骨格を用意。README にアーキ図を書き、Jira 連携 （scripts/setup_jira.py で Epic と Story を一括作成）も整備。

▶ なぜ

卒論の主題が「マイクロサービス + AI 推薦」なので、最初から サービス境界を切っておくことが必要。Monorepo にしたのは 「1 つの PR で複数サービスを同時に触れる」「依存追跡が楽」のため。

▶ 学び

Jira を実務想定で運用するため、ストーリーを最初に 30+ 件まとめて作った。「やる順番が見える」のは個人プロジェクトでも効果大。途中で「Java サービスを追加」「NestJS は API gateway に降格」と方針転換しても Jira 側で Epic を作り替えれば追跡可能。

# Phase 02  —  Docker Compose + 開発インフラ

関連: PR #2, #3 (RECO-7, RECO-8)

▶ 何を

PostgreSQL 16 + pgvector と Redis を Docker Compose で起動可能に。infra/.env.example を作り、infra/docker-compose.yml で env_file を読む構成。同時に pre-commit + EditorConfig + .gitattributes（CRLF/LF 正規化）を入れた。

▶ なぜ

推薦システムは pgvector が肝なので、最初にデータ層が立ち上がる状態を作る。5 サービスの開発が始まる前に「クローン → docker compose up」で必ず動く状態を保証したい。

▶ 学び

pgvector/pgvector:pg16 image を採用 → 拡張 install 不要、起動が速い。pre-commit を最初から入れておくと、後から CI を足したくなった時の準備が済む。

# Phase 03  —  DB スキーマ設計 + シードデータ

関連: PR #4, #5 (RECO-10, RECO-11)

▶ 何を

docs/schema/ に ER 図 (Mermaid) とテーブル仕様、参考 DDL を書き出した上で、infra/postgres/init/*.sql に実 DDL を分割配置。3 schema (users / items / ai)、JLPT enum 制約、physical FK なし論理分離。dev seed として users 3 / categories 12 / items 14 / tags 22 を投入。

▶ なぜ

サービス境界に応じて schema を分けることで、後で「user-service を別 DB に切り出す」ような移行が容易。physical FK なしは BFFI (Bounded Context per Schema) の考え方。

▶ 学び

ER 図を Mermaid で書いたので GitHub 上でレンダリングできる（PDF 化しなくていい）。seed の bcrypt ハッシュは後で「実は password123 を表していなかった」と判明 （PR #31 で修正）。コメントは正しくても、実値は別途検証必須。

# Phase 04  —  api-gateway scaffolding

関連: PR #6 (RECO-59)

▶ 何を

NestJS 11 + TypeScript で骨組みを作り、GET /health を実装。Dockerfile + docker-compose 統合。pre-commit に prettier を追加。

▶ なぜ

API Gateway を最初に立てておくと、後続の各サービスがすぐ統合できる （実装は最後に Module を追加するだけ）。

▶ 学び

NestJS のモジュール構造（AppModule / HealthModule に分割）を最初から守ると、後で AuthModule, MeModule, AdminModule, AiProxyModule を足すときに迷わない。

# Phase 05  —  user-service フル実装

関連: PR #7-#11 (RECO-65 to RECO-69)

▶ 何を

Spring Boot 4 / Java 21 / Gradle で 5 つの PR に分けて実装:
  ① Scaffold + /health
  ② User / UserProfile エンティティ + JPA Repository
  ③ POST /users 登録（bcrypt + Bean Validation）
  ④ /users/{id}/profile + interests（upsert セマンティクス）
  ⑤ /users/{id}/preferences (preferred_language + notifications)

▶ なぜ

認証認可を扱う最重要サービス。bcrypt は spring-security-crypto だけを使い、Spring Security 全部入りは避けた（複雑化を嫌った）。

▶ 学び

Spring Boot 4 で package 構造が変わった（org.springframework.boot.jdbc.autoconfigure.*）。テストの単体/IT 分割を最初からやった（@Tag('integration') + Gradle integrationTest task）。@ActiveProfiles('no-db') で DataSource autoconfig 除外 → Docker なしでも単体テストが走る。

# Phase 06  —  item-service フル実装

関連: PR #12-#15 (RECO-72 to RECO-76)

▶ 何を

user-service と同じテンプレで:
  ① Scaffold + /health
  ② Category (self-ref parent) / Tag / Item / Feedback エンティティ
  ③ Item CRUD（category/tag の参照整合検証 + JSONB metadata）
  ④ Feedback API (view/click/favorite/rating)

▶ なぜ

推薦対象アイテムを管理する。Item には JSONB metadata、@ManyToMany Tag、@ElementCollection<String> languages を持たせて、柔軟性を確保。

▶ 学び

@org.junit.jupiter.api.Tag と com.recoforejp.itemservice.catalog.Tag が 名前衝突 → FQN で回避。Testcontainers BOM 導入で依存 version 一元化。あとで LazyInitializationException 問題が出てくる予兆あり（@ManyToOne LAZY）。

# Phase 07  —  ai-service: 推薦アルゴリズムの実装

関連: PR #16-#21 (RECO-20 to RECO-26)

▶ 何を

Python 3.12 / FastAPI で 6 PR:
  ① Scaffold + /health
  ② コンテンツベース推薦 (scorer.py — JLPT / 地域 / 言語 / タグ重み)
  ③ POST /embed (sentence-transformers multilingual-e5-small 384d)
  ④ pgvector + ItemEmbeddingStore + POST /search/items（HNSW 近似最近傍）
  ⑤ ハイブリッド推薦 (content × semantic 加重和)
  ⑥ LLM 説明生成 (OpenAI optional, テンプレフォールバック)

▶ なぜ

論文 §3.3-3.4 の核となる部分。多言語埋め込みを使うことで 「英語クエリで日本語アイテムが当たる」状態を作りたかった。LLM は OPENAI_API_KEY が無くてもデモが動くよう、最初からフォールバックを実装。

▶ 学び

依存を [ml] (sentence-transformers + torch) と [llm] (openai) に分離 → テスト時は torch を入れずに済む（FakeEncoder + FakeStore で差し替え）。FastAPI の Annotated[Session, Depends(get_db)] パターンで Ruff B008 警告を回避。47 件の pytest が torch なしで走る — CI に乗せやすい。

# Phase 08  —  frontend スキャフォールド + 主要画面

関連: PR #22-#24 (RECO-29, 32, 34)

▶ 何を

Next.js 16 + App Router + Tailwind v4 で 3 PR:
  ① Scaffold + /api/health + output:standalone + Dockerfile
  ② /recommendations 画面（フォーム + カード）
  ③ /search 画面（自然言語クエリ）
/api/recommendations と /api/search は Next.js Route Handler で ai-service にサーバ側プロキシ（CORS 回避）

▶ なぜ

ブラウザから直接動作確認できる状態を作って、ai-service の出来を可視化。サーバ側プロキシは CORS 設定不要・環境変数を browser に漏らさない利点。

▶ 学び

Next 16 は breaking changes 多数（middleware.ts → proxy.ts、turbopack 等）。create-next-app が node_modules/next/dist/docs/ を読めと指示する AGENTS.md を生成。訓練データに頼らず実際のドキュメントを読む規律が必要だった。

# Phase 09  —  シード埋め込みスクリプト

関連: PR #25

▶ 何を

scripts/seed_embeddings.py — item-service GET /items で全アイテム取得 → title + description + カテゴリ + タグ + 地域を結合 → ai-service POST /embeddings/items/{id} へ。stdlib のみ (urllib)。冪等。

▶ なぜ

docker compose up で起動しても ai.item_embeddings は空 → 意味検索は 0 件。「up → seed → 触る」の 3 ステップで完結する開発体験にした。

▶ 学び

初回呼び出しはモデルロードで timeout → 2 回目以降は warm して全件通る。後で Admin UI からアイテム追加 → 自動 embedding 再生成（PR #33）の伏線。

# Phase 10  —  JWT 認証 3 連 PR

関連: PR #26, #27, #28

▶ 何を

認証を 3 つの責務に分けて 3 PR:
  PR-A: user-service POST /internal/auth/verify (bcrypt 照合のみ)
  PR-B: api-gateway POST /auth/login (verify を呼んで JWT 発行)
  PR-C: api-gateway JwtAuthGuard + GET/PUT /me/profile, /me/preferences (user-service へプロキシ)

▶ なぜ

責務分離: user-service はパスワードハッシュを知る、api-gateway は JWT を知る、両者は重複しない。/me/* は「自分の userId を知らずに使える」設計 （フロント側が JWT の sub を取り出さなくて済む）。

▶ 学び

Stacked PR (#28 が #27 の branch 上) は GitHub UI で扱いやすいが、base branch が delete されると child PR が自動 close される罠あり。AuthUser interface が isolatedModules + emitDecoratorMetadata 下で import type 必須 (TS1272)。

# Phase 11  —  i18n 基盤 + ログイン UI

関連: PR #29, #30

▶ 何を

PR #29: Next 16 公式の [lang] 動的セグメントパターンで i18n 基盤構築。src/i18n/dictionaries.ts (server-only)、src/proxy.ts で Accept-Language 判定、LanguageSwitcher で UI 切替。ランディング画面を ja/en 翻訳。

PR #30: /[lang]/login + /[lang]/me + AuthStatus + Next Route Handler の サーバ側プロキシ (/api/auth/login, /api/auth/me)。

▶ なぜ

「在日外国人向け」を謳うのに日本語 only は致命的（論文 §4.2.2）。Next.js 16 の official guide が next-intl 等の外部ライブラリ無しで動くと教えてくれた。ログイン UI で PR #26-28 の JWT 認証が実利用可能になる。

▶ 学び

react-hooks/set-state-in-effect (React 19 新規ルール) でハマる → useSyncExternalStore で localStorage 購読 hook (useAuth) に書き換え。Hydration mismatch を mounted フラグで回避していたが、こちらの方が正攻法。辞書本体は server-only マーカーでクライアント漏出を防ぐ。辞書定数 (locales) と本体を別ファイルに分けないと proxy.ts も client component も import できなくなる罠あり。

# Phase 12  —  デモ day + 3 つのバグ修正

関連: PR #31

▶ 何を

全 7 PR が積み上がった状態で初めて docker compose up + seed + ブラウザ確認。そこで 3 つの本物のバグが露呈:
  ① ai-service Dockerfile: pip install '[ml]' が src/ 不在で失敗 (COPY 順)
  ② DB seed の bcrypt: コメントは password123 だが実値は別の文字列
  ③ item-service GET /items: LazyInitializationException で 500

▶ なぜ

code は書けても「動くか」は別問題。stacked PR を 7 個積んでから実機検証したのは 判断ミスだった。早期に compose up → 検証のサイクルを回すべきだった。

▶ 学び

① は Dockerfile の COPY 順を直すだけ。② は bcrypt.hashpw で再生成し SQL に書き戻す （DB ボリュームが空のうちなら反映される）。③ は spring.jpa.open-in-view=true で暫定対応 （本来は Service で DTO 化すべき、follow-up）。教訓: 3-4 PR ごとに必ず一度 compose up で動作確認する。

# Phase 13  —  Admin 機能 3 連 PR (RBAC)

関連: PR #32, #33, #34

▶ 何を

PR-A: backend RBAC: users.users に role 列 + UserRole enum + /internal/auth/verify が role を返す + api-gateway が JWT に role claim を詰める + RolesGuard + @Roles(['ADMIN']) デコレータ + /admin/ping テストエンドポイント。

PR-B: api-gateway /admin/items (CRUD) → item-service プロキシ。POST/PUT 成功時に ai-service /embeddings/items/{id} を自動再生成。

PR-C: frontend /[lang]/admin/items 画面（一覧 + フォーム + 削除）+ AuthStatus に「管理」リンク。

▶ なぜ

「管理機能ありますか」とユーザーに聞かれて「無い」と答えた → 補充の依頼を受けて 3 PR。新規追加アイテムが即座に意味検索に出る (sim=0.850 で top1) という体験は ハイブリッド推薦のデモとして強い。

▶ 学び

PR-B で api-gateway に depends_on: ai-service: service_healthy を追加した瞬間、api-gateway が起動しなくなった。原因は ai-service の /health healthcheck が wget --spider (HEAD) で 405 → ずっと unhealthy だったこと。今まで誰も depend していなかったので無害だった隠れバグが露呈。→ Dockerfile と docker-compose の両方の healthcheck を -O /dev/null (GET) に修正。

# Phase 14  —  全トラフィックを api-gateway 経由に正準化

関連: PR #35

▶ 何を

それまで唯一フロントが直接叩いていた ai-service (/api/search → ai-service、/api/recommendations → ai-service) を api-gateway 経由に切替。AiProxyModule を新設し、認証不要の公開エンドポイント (/search/items, /recommend/hybrid) として透過プロキシ。frontend の Route Handler を apiGatewayUrl() に変更。

▶ なぜ

論文 §3.5.2 のアーキ図と実装を一致させる。将来 rate-limit / メトリクス / ログ集約は gateway 一箇所に挿入できる。フロントは ai-service URL を知る必要なし。

▶ 学び

薄いプロキシは退屈だが、後から「全リクエストにヘッダ X を付ける」「特定パスを cache」 「rate limit」を入れるとき、ここがあるかないかで難易度が変わる。

# Phase 15  —  i18n 翻訳完成 (/search + /recommendations)

関連: PR #36

▶ 何を

PR #29 で基盤を入れたが、/search と /recommendations は日本語のままだった。ja/en 辞書に search/recommend セクションを追加し、SearchForm, SearchResultList, RecommendationForm, RecommendationList の全文言を dict prop 経由に書き換え。サンプルクエリも locale 別に翻訳（'ベトナム語で働ける CS' ↔ 'customer support that uses Vietnamese'）。

▶ なぜ

ロードマップ C — これで「動く卒論システム」の i18n が完成。論文の主張「多言語ユーザーに対応」が UI として裏付けられる。

▶ 学び

クライアントコンポーネントが多言語化されると、props 経由の dict 渡しが煩雑。今のサイズなら問題ないが、ページ数が増えたら React Context で配ったほうが楽。interest chips の slug→label マッピングは「japanese-learning → japaneseLearning」のような変換が必要（JSON key に - は使えない）。

# Phase 16  —  オフライン評価実験 (§5.3)

関連: PR #37

▶ 何を

ai_service.eval.metrics モジュール:
  - precision_at_k, recall_at_k, dcg/idcg/ndcg_at_k
  - 純関数（テストしやすい）、binary relevance、log2 discount
  - 19 件の単体テスト (境界値 + 既知値)

scripts/eval_recommendations.py:
  - 3 シードユーザー × 3 条件 (content_only / semantic_only / hybrid)
  - K∈{5,10} grid 評価、ground truth は手動ラベル
  - eval-results.json 出力

▶ なぜ

卒論で一番欠けていた §5。「hybrid が単独より優れている」を数値で示したい。コード側で完結する作業なので最優先で実装した。

▶ 結果

3 ユーザー平均で hybrid NDCG@5=0.887 > content 0.843 > semantic 0.638。論文の主張を裏付ける結果（ただし N=3, items=14 なので pilot evaluation 位置づけ）。本評価は §5.4 被験者実験で補完する想定。

# 全体タイムライン（マイルストーン）

| Phase | 成果物 | PR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monorepo + Jira | #1 |
| 2-3 | Docker compose + DB スキーマ + シード | #2-#5 |
| 4 | api-gateway scaffold | #6 |
| 5 | user-service フル実装 | #7-#11 |
| 6 | item-service フル実装 | #12-#15 |
| 7 | ai-service 推薦アルゴリズム | #16-#21 |
| 8 | frontend 主要 2 画面 | #22-#24 |
| 9 | seed_embeddings | #25 |
| 10 | JWT 認証 3 連 | #26-#28 |
| 11 | i18n + ログイン UI | #29-#30 |
| 12 | デモ day + 3 バグ修正 | #31 |
| 13 | Admin 機能 3 連 (RBAC) | #32-#34 |
| 14 | gateway 経由化正準化 | #35 |
| 15 | i18n 翻訳完成 | #36 |
| 16 | オフライン評価実験 | #37 |

# プロジェクト全体で学んだこと

## 1. 小さい PR を積み重ねる

1 PR = 1 責務に絞ると、レビュー / ロールバック / マージ衝突対処が劇的に楽。今回 37 PR を出したが、平均 1 PR あたり ~350 行。Stacked PR は便利だが 「base branch 削除で child が close」の罠に何度かハマった → cherry-pick 救済が定番技に。

## 2. デモを早く・頻繁に

Phase 12 で 7 PR 積んでからの初回 compose up で 3 バグ。本来は 3-4 PR ごとに必ず一度動作確認すべきだった。「unit test 緑」と「実機で動く」は別物。ヘルスチェックすら HEAD/GET の違いで壊れる。

## 3. 責務分離を最初から守る

user-service はパスワードを、api-gateway は JWT を、ai-service は embedding を、それぞれ「だけ」扱う。後から AuthZ や RBAC を入れるとき、「ここに足せばよい」が一意に定まる → 拡張コストが激減。

## 4. 多言語埋め込みの威力

multilingual-e5-small (384d) は英語クエリで日本語アイテムを 0.85+ の sim で当てる。「medical care with English support」→「英語対応病院（東京・港区）」が top1 になるのは 卒論の説得力として大きい。トレーニング不要、Apache 2.0、384d で軽い。

## 5. ai-service の依存分離

[ml] (torch ~800MB) を optional extras にして、テスト時は FakeEncoder + FakeStore で 差し替え。47 件の pytest が CI で torch なしで走る。本番は docker build 時に '[ml]' 込みで install。

## 6. Next.js 16 は別物

middleware → proxy、ValidationPipe の挙動、React 19 の set-state-in-effect 警告、Response("", {status:204}) が TypeError 等、訓練データに頼ると外す。AGENTS.md の指示通り node_modules/next/dist/docs/ を読むのが正解だった。

## 7. テストと実装の分離

user-service の @ActiveProfiles('no-db') + @MockitoBean Repository、ai-service の dependency_overrides で encoder/store を差し替え、api-gateway の jest.spyOn(global, 'fetch') 等、「重い依存」を持ち込まない仕組みを最初から仕込むと CI 速度・開発体験が劇的に改善。

# 次フェーズ（実装フェーズ完了後）

| 優先 | 項目 | 工数感 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 論文 §3-5 執筆（コード素材は揃っている） | 大 |
| 2 | §5.4 被験者実験（10-30 名、アンケート + クリックログ） | 中 |
| 3 | §3.3.2 協調フィルタリング（feedback テーブル使用） | 中 |
| 4 | §4.6.2 クラウドデプロイ（任意、Render / Fly.io） | 中 |
| 5 | §4.6.3 監視（Prometheus + Grafana） | 中 |
| 6 | ranking 多様化 (MMR)、ranked relevance 評価 | 中 |

— End of Document —